TRÌNH TỰ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN (AI LÀM TRƯỚC - AI LÀM SAU)

- (Khởi tạo kiến trúc): Ngọc Anh (V1) và Trung Anh (V3) làm trước. Ngọc Anh khởi tạo khung dự án trên nhánh dev, Trung Anh cùng Ngọc Anh vẽ sơ đồ kiến trúc 3 tầng.

- (Thiết kế API & Rà soát Dữ liệu): Trung Anh (V3) và Xuân Hoàn (V4) trao đổi để chốt hợp đồng API. Minh Thư (V2/V6) nhận thông tin API từ Trung Anh để rà soát lại ERD 10 thực thể xem có cần bổ sung trường dữ liệu nào không, đồng thời Thư viết luôn bản thảo Chương 1.

- (Giao diện & Kiểm thử): Xuân Hoàn (V4) dựng khung UI 3 trang và tệp biến CSS token dựa trên API đã thống nhất. Nhi Linh (V5) viết Kế hoạch kiểm thử và chia 60 ca kiểm thử (trao đổi với Trung Anh nếu cần rõ thêm kịch bản API).

- (Tổng hợp): Ngọc Anh (V1) thu thập tất cả file, kiểm tra tính đồng bộ giữa API - DB - UI và đóng gói bài nộp.

- (Nghiệm thu): Cả nhóm nghiệm thu tại lớp. Giảng viên sẽ gọi ngẫu nhiên Trung Anh (V3) và Xuân Hoàn (V4) cùng lên giải thích 1 endpoint API.

YÊU CẦU NỘP BÀI CỦA BUỔI 4 (NHÓM 14)

Trưởng nhóm Ngọc Anh (V1) tổng hợp file, nén thành tệp .zip duy nhất và nộp lên Canvas trong vòng 30 phút sau giờ thực hành.

- Tên file zip: CSE703073_B04_Nhom14_<TenNhom>.zip (Dưới 50MB).

- Danh sách file cần nộp:

  - 00_BienBan_Buoi04.pdf: Biên bản Buổi 4 do Minh Thư (V6) viết, có chữ ký các thành viên.

  - 03_TuDanhGia_Buoi04.pdf: Bảng tự chấm điểm Buổi 4.

  - 01_SanPham/Sơ đồ kiến trúc: File .png/.pdf do Ngọc Anh (V1) và Trung Anh (V3) vẽ.

  - 01_SanPham/Tài liệu API v0.1: File .pdf/.md do Trung Anh (V3) viết.

  - 01_SanPham/Khung UI & Token: File giao diện 3 trang + biến CSS token do Xuân Hoàn (V4) làm.

  - 01_SanPham/Bảng 60 ca kiểm thử: File .xlsx do Nhi Linh (V5) lập.

  - 01_SanPham/Bản thảo Chương 1: File .pdf do Minh Thư (V2/V6) viết.

  - 02_MinhChung/: Ảnh chụp terminal, commit Git, UI do cả nhóm đóng góp.

| STT | Thành viên & Vai trò | Nhiệm vụ cụ thể trong Buổi 04 | Sản phẩm / Đầu ra bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Ngọc Anh (Trưởng nhóm - V1) | • Dựng khung dự án 3 tầng (3-Tier Architecture) và đẩy lên nhánh dev. • Phối hợp vẽ Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống. • Duyệt Pull Request/Merge Request từ các thành viên. • Tổng hợp bộ hồ sơ sản phẩm Buổi 4 và đóng gói bài nộp .zip. | •SoDoKienTruc_3Tang.png • Thư mục mã nguồn trên Git • Gói nộp bài CSE703073_B04_Nhom14.zip |
| 2 | Minh Thư (BA - V2 & Tài liệu - V6) | • Rà soát đối chiếu Hợp đồng API v0.1 với Sơ đồ ERD 10 thực thể CSDL Buổi 3. • Soạn thảo bản thảo Chương 1: Tổng quan & Phân tích yêu cầu hệ thống. • Lập Biên bản làm việc Buổi 04 và Bảng tự đánh giá của nhóm. | • BanThao_Chuong1.pdf •00_BienBan_Buoi04.pdf •03_TuDanhGia_Buoi04.pdf |
| 3 | Trung Anh (Backend Developer - V3) | • Thiết kế chi tiết Hợp đồng API v0.1 theo chuẩn RESTful (6 Endpoints chính). • Định nghĩa đủ Request/Response JSON, HTTP Status Codes (200, 201, 400, 404, 422). • Khớp nối danh mục dữ liệu trả về với Frontend và CSDL. | • TaiLieu_API_v0.1.pdf • Mã nguồn cấu trúc API trên Git |
| 4 | Xuân Hoàn (Frontend Developer - V4) | • Xây dựng bộ Design Tokens CSS (tokens.css) hỗ trợ giao diện chữ to & tương phản cao cho người khuyết tật. • Dựng Khung giao diện (Layout Wireframe) cho 3 trang: Danh sách tour, Chi tiết tour, Form đặt dịch vụ • Khớp tên ô nhập liệu trên UI với Request Body JSON của Backend. | • File tokens.css • 3 file HTML Khung UI (index.html, detail.html, booking.html) • Khung_UI_va_DesignTokens.pdf |
| 5 | Nhi Linh (QA / Tester - V5) | • Lập Kế hoạch kiểm thử toàn diện hệ thống. • Xây dựng bảng 60 ca kiểm thử chức năng (Test Cases) chi tiết chuẩn 8 cột, phủ 5 nhóm chức năng (Xác thực, Lọc tiếp cận, Đặt tour, UI/Responsive, API Exception). | •Bang_Phan_Bo_60_Ca_Kiem_Thu.xlsx •Mã nguồn kiểm thử trong thư mục tests/ |

TRUNG ANH

GIAI ĐOẠN 1: KHỞI TẠO VÀ VẼ SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC (Phút 20 - 55)

Bước 1: Pull khung dự án từ Git về máy

Ngay khi Ngọc Anh (V1) thông báo đã push khung dự án lên Git, bạn mở Terminal/Git Bash và chạy các lệnh sau:

# Mở thư mục dự án

cd CSE703073_Nhom14_DuLich

# Chuyển sang nhánh dev và kéo code mới nhất về

git checkout dev

git pull origin dev

Bước 2: Phối hợp với Ngọc Anh vẽ Sơ đồ kiến trúc 3 tầng

- Mở Draw.io hoặc phần mềm vẽ sơ đồ.

- Vẽ Sơ đồ kiến trúc 3 tầng (3-Tier Architecture) thể hiện rõ:

  - Tầng Trình diễn (Presentation Layer): Client/UI (HTML/CSS/JS hoặc React/Vue do Xuân Hoàn V4 dựng).

  - Tầng Nghiệp vụ (Business Logic Layer): Server Backend (Node.js/Express hoặc Python/FastAPI) bao gồm:

    - Routes: Tiếp nhận URL endpoint từ Client.

    - Controllers: Xử lý yêu cầu, kiểm tra dữ liệu đầu vào.

    - Services: Chứa logic nghiệp vụ du lịch (tính giá, kiểm tra lịch trình/phòng trống).

  - Tầng Dữ liệu (Data Access Layer): CSDL MySQL/PostgreSQL (10 thực thể) + Models/ORMs hoặc kịch bản SQL.

- Xuất file ảnh SoDoKienTruc_3Tang.png và gửi cho Ngọc Anh.

GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ CHI TIẾT HỢP ĐỒNG API v0.1 (Phút 55 - 95)

Bước 1: Soạn thảo danh sách Endpoint chuẩn RESTful

Mở Markdown Editor, VS Code hoặc Google Docs và tạo tài liệu Hợp đồng API v0.1. Viết tối thiểu 4 - 6 endpoint phục vụ chính cho hệ thống du lịch của nhóm.

Mỗi Endpoint bắt buộc phải ghi đủ 5 thành phần:

- URL & Method (Phương thức HTTP)

- Mô tả chức năng

- Request (Params / Query / Body JSON)

- Response thành công (HTTP status 200/201 kèm JSON)

- Response thất bại/lỗi (HTTP status 400/404/500 kèm JSON)

Mẫu thiết kế API chi tiết để bạn sao chép và điều chỉnh:

# TÀI LIỆU HỢP ĐỒNG API - HỆ THỐNG DU LỊCH (v0.1)

---

### 1. Endpoint: Lấy danh sách địa điểm du lịch

- **Method:** `GET`

- **URL:** `/api/v1/destinations`

- **Query Parameters:**

- `page`: int (ví dụ: 1)

- `limit`: int (ví dụ: 10)

- `category`: string (ví dụ: "bien", "nui")

- **Response Thành công (200 OK):**

```json

{

"status": "success",

"data": [

{

"id": 1,

"name": "Bãi Cháy Hạ Long",

"location": "Quảng Ninh",

"price_per_person": 1500000,

"accessible_for_disabled": true

}

],

"pagination": { "page": 1, "limit": 10, "total": 45 }

}

- Response Lỗi (400 Bad Request):

{

"status": "error",

"code": 400,

"message": "Tham số 'page' phải là số nguyên dương."

}

2. Endpoint: Xem chi tiết một địa điểm

- Method: GET

- URL: /api/v1/destinations/:id

- Path Parameter: id (int) - ID của địa điểm.

- Response Thành công (200 OK):

{

"status": "success",

"data": {

"id": 1,

"name": "Bãi Cháy Hạ Long",

"description": "Khu du lịch biển thích hợp cho người cao tuổi...",

"capacity": 500,

"season": "Hè"

}

}

- Response Lỗi (404 Not Found):

{

"status": "error",

"code": 404,

"message": "Không tìm thấy địa điểm du lịch với ID đã cung cấp."

}

3. Endpoint: Tạo đơn đặt tour/dịch vụ mới

- Method: POST

- URL: /api/v1/bookings

- Request Body (JSON):

{

"user_id": 102,

"destination_id": 1,

"booking_date": "2026-10-15",

"number_of_guests": 2,

"special_note": "Cần hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật"

}

- Response Thành công (201 Created):

{

"status": "success",

"code": 201,

"message": "Đặt dịch vụ thành công!",

"booking_id": "BK-2026-0089"

}

- Response Lỗi Validation (422 Unprocessable Entity):

{

"status": "error",

"code": 422,

"message": "Ngày đặt tour không thể nằm trong quá khứ."

}

#### Bước 2: Thống nhất API với Xuân Hoàn (V4 - Frontend) & Minh Thư (V2 - BA) * Gửi bản nháp hợp đồng API cho **Xuân Hoàn**: Hỏi Hoàn xem các tên thuộc tính (ví dụ: `price_per_person`, `accessible_for_disabled`) đã khớp với các ô/bảng hiển thị trên giao diện của Hoàn chưa. * Chuyển file API cho **Minh Thư**: Để Thư đối chiếu lại các trường dữ liệu này với ERD 10 thực thể xem có thiếu cột nào trong CSDL không. #### Bước 3: Xuất file tài liệu * Xuất file tài liệu thành `TaiLieu_API_v0.1.pdf` (hoặc lưu file `.md`). * Commit file hợp đồng API lên nhánh `dev` trên Git: ```bash git add . git commit -m "docs(V3): Hoan thanh Tai lieu Hop dong API v0.1" git push origin dev

GIAI ĐOẠN 3: HỖ TRỢ KIỂM THỬ VÀ TỔNG HỢP (Phút 95 - 160)

- Phối hợp với Nhi Linh (V5 - Test): Hỗ trợ Linh xây dựng kịch bản kiểm thử cho các API bạn vừa viết (đặc biệt là kịch bản ngoại lệ 400/404 và giá trị biên khi truyền dữ liệu sai định dạng).

- Gửi file cho Ngọc Anh (V1): Chuyển file TaiLieu_API_v0.1.pdf cho Ngọc Anh gom vào thư mục nộp bài 01_SanPham/.

MINH THƯ

GIAI ĐOẠN 1: TẬP HỢP TÀI NGUYÊN BỔ TRỢ (Phút 20 - 55)

Bước 1: Mở lại các sản phẩm của Buổi 2 và Buổi 3

- Mở file Sơ đồ ERD 3NF (10 thực thể) đã thực hiện ở Buổi 3.

- Mở file Khảo sát Persona (người khuyết tật / người cao tuổi) và các yêu cầu nghiệp vụ du lịch từ Buổi 2.

- Tạo thư mục làm việc trên máy: Buoi04_MinhThu_V2_V6.

GIAI ĐOẠN 2: ĐỐI CHIẾU DỮ LIỆU & SOẠN BẢN THẢO CHƯƠNG 1 (Phút 55 - 95)

Đây là hai nhiệm vụ trọng tâm của Minh Thư trong Buổi 4!

Bước 1: Nhận Hợp đồng API v0.1 từ Trung Anh (V3) và đối chiếu với CSDL (Vai trò V2)

- Lấy file nháp TaiLieu_API_v0.1.pdf do Trung Anh vừa viết xong.

- Lần lượt soi từng API Endpoint và các thuộc tính JSON trả về, đối chiếu trực tiếp với sơ đồ ERD 10 thực thể ở Buổi 3:

  - Ví dụ: Nếu Trung Anh trả về thuộc tính accessible_for_disabled: true trong API /api/v1/destinations, bạn hãy kiểm tra xem trong bảng Destinations trên CSDL đã có cột này chưa.

- Nghiệm thu dữ liệu:

  - Nếu đã đủ: Xác nhận với Trung Anh là "Dữ liệu API hoàn toàn đồng bộ với ERD 3NF".

  - Nếu thiếu: Ghi lại danh sách các trường cần bổ sung vào file ghi chú DieuChinh_MoHinh_DuLieu.txt (ví dụ: Bổ sung cột accessible_for_disabled kiểu BOOLEAN vào bảng Destinations).

Bước 2: Soạn thảo Bản thảo Chương 1 - Báo cáo đồ án (Vai trò V6)

Mở phần mềm Word hoặc Google Docs, soạn thảo Chương 1: Tổng quan dự án và Yêu cầu hệ thống theo dàn ý chuẩn sau:

# BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN DU LỊCH

## CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

### 1.1. Bối cảnh dự án

- Giới thiệu đề tài du lịch của Nhóm 14.

- Lý do phát triển hệ thống hỗ trợ đối tượng người dùng đặc thù (người cao tuổi, người khuyết tật) dựa trên kết quả khảo sát Buổi 2.

### 1.2. Chân dung người dùng (User Personas)

- **Persona 1 (Người cao tuổi):** Cần giao diện chữ to, thao tác đơn giản, thông tin hành trình rõ ràng.

- **Persona 2 (Người khuyết tật):** Cần lọc các địa điểm có lối đi riêng, hỗ trợ xe lăn, dịch vụ trợ giúp.

### 1.3. Yêu cầu nghiệp vụ hệ thống (Business Requirements)

- Quản lý danh mục địa điểm du lịch, tour tuyến và dịch vụ đi kèm.

- Tìm kiếm, lọc địa điểm theo tiêu chí tiếp cận (accessibility).

- Đặt dịch vụ, tạo đơn đặt tour và lưu lịch sử giao dịch.

### 1.4. Yêu cầu phi chức năng

- Độ tin cậy dữ liệu, hiệu năng truy vấn, khả năng đáp ứng giao diện đa thiết bị.

=> Xuất file thành BanThao_Chuong1.pdf

GIAI ĐOẠN 3: LẬP BIÊN BẢN HỌP & TỰ ĐÁNH GIÁ (Phút 95 - 130)

Bước 1: Viết Biên bản làm việc Buổi 4

Mở file mẫu biên bản buổi thực hành và điền đầy đủ các thông tin:

- Tên file: 00_BienBan_Buoi04.pdf

- Nội dung ghi nhận:

  - Thời gian: Buổi 4 (180 phút).

  - Thành viên tham dự: Ngọc Anh, Trung Anh, Nhi Linh, Xuân Hoàn, Minh Thư (Đủ 5/5).

  - Bảng phân công & Kết quả:

    - Ngọc Anh (V1): Dựng khung dự án 3 tầng, push nhánh dev, vẽ sơ đồ kiến trúc.

    - Trung Anh (V3): Thiết kế Hợp đồng API v0.1 chuẩn RESTful.

    - Minh Thư (V2/V6): Rà soát đối chiếu API - DB, soạn Chương 1 báo cáo, lập biên bản.

    - Xuân Hoàn (V4): Dựng khung UI 3 trang và bảng token thiết kế CSS.

    - Nhi Linh (V5): Lập kế hoạch kiểm thử và 60 ca test case.

- Đưa file/link cho 4 bạn còn lại xem và ký tên xác nhận, sau đó xuất file PDF.

Bước 2: Điền Bảng tự đánh giá Buổi 4

- Mở file mẫu rubric tự đánh giá Buổi 4.

- Đánh dấu tích hoàn thành cho các tiêu chí của nhóm (Khung dự án, API, UI token, 60 test cases, Biên bản).

- Xuất file thành 03_TuDanhGia_Buoi04.pdf.

GIAI ĐOẠN 4: BÀN GIAO FILE CHO TRƯỞNG NHÓM (Phút 130 - 160)

Chuyển 3 file sản phẩm của bạn cho Ngọc Anh (V1) để gom vào bộ thư mục nộp bài Canvas:

- BanThao_Chuong1.pdf (Đặt vào thư mục 01_SanPham/)

- 00_BienBan_Buoi04.pdf (Đặt ở thư mục gốc)

- 03_TuDanhGia_Buoi04.pdf (Đặt ở thư mục gốc)

XUÂN HOÀN

GIAI ĐOẠN 1: PULL CODE & KHỞI TẠO DỰ ÁN FRONTEND (Phút 20 - 55)

Bước 1: Kéo bộ khung từ Git của Ngọc Anh về máy

Ngay khi Ngọc Anh (V1) báo đã push khung dự án lên Git, bạn mở Terminal/Git Bash trên máy gõ:

cd CSE703073_Nhom14_DuLich

git checkout dev

git pull origin dev

# Tạo nhánh riêng của Hoàn để làm việc

git checkout -b feature/v4-frontend-b04

Bước 2: Tạo thư mục chứa tài nguyên UI

Trong thư mục public/ hoặc src/views/ vừa pull về, bạn tạo sẵn cấu trúc cho Frontend:

mkdir -p public/css

mkdir -p public/js

mkdir -p public/images

GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ UI TOKENS & KHUNG GIAO DIỆN (Phút 55 - 95)

Đây là nhiệm vụ cốt lõi của Xuân Hoàn trong Buổi 4!

Bước 1: Xây dựng file biến CSS (Design Tokens)

Trong thư mục public/css/, bạn tạo file tokens.css. Đây là file chứa toàn bộ quy chuẩn thiết kế (màu sắc, font chữ, khoảng cách, hỗ trợ người khuyết tật/người cao tuổi).

Dán đoạn code CSS chuẩn này vào file public/css/tokens.css:

/* =========================================================

DESIGN TOKENS - CSE703073 NHÓM 14 DU LỊCH (BUỔI 04)

========================================================= */

:root {

/* Bảng màu chính (Brand Colors) */

--color-primary: #1e88e5;       /* Xanh dương chủ đạo */

--color-primary-dark: #1565c0;  /* Xanh đậm cho nút bấm active */

--color-secondary: #ff9800;    /* Cam điểm nhấn */

/* Bảng màu trung tính & Giao diện Sáng (Light Theme) */

--color-bg-main: #f8f9fa;

--color-bg-card: #ffffff;

--color-text-main: #212529;

--color-text-muted: #6c757d;

--color-border: #dee2e6;

/* Font chữ & Kích thước (Tối ưu cho người cao tuổi) */

--font-family-base: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

--font-size-base: 18px;          /* Chữ to dễ đọc */

--font-size-heading: 28px;

--font-size-price: 22px;

/* Spacing & Bo góc */

--spacing-sm: 8px;

--spacing-md: 16px;

--spacing-lg: 24px;

--border-radius-card: 12px;

}

/* Theme Hỗ trợ Truy cập (Accessibility / High Contrast Mode) */

[data-theme="accessible"] {

--color-bg-main: #000000;

--color-bg-card: #1a1a1a;

--color-text-main: #ffff00;    /* Chữ vàng nền đen tương phản cao */

--color-text-muted: #ffffff;

--color-primary: #00ff00;       /* Viền xanh lá dạ quang */

--color-border: #ffffff;

--font-size-base: 20px;         /* Tăng cỡ chữ lên lớn hơn */

}

Bước 2: Dựng Khung Giao diện (Layout Wireframe) cho 3 Trang Web

Tạo 3 file HTML tĩnh nằm trong thư mục public/ để làm minh chứng giao diện:

1. File public/index.html (Trang Danh sách Địa điểm/Tour):

<!DOCTYPE html>

<html lang="vi">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Nhóm 14 - Danh Sách Tour Du Lịch</title>

<link rel="stylesheet" href="css/tokens.css">

<style>

body { background: var(--color-bg-main); color: var(--color-text-main); font-family: var(--font-family-base); padding: var(--spacing-lg); }

.card { background: var(--color-bg-card); border: 1px solid var(--color-border); border-radius: var(--border-radius-card); padding: var(--spacing-md); margin-bottom: var(--spacing-md); }

.badge { background: #e8f5e9; color: #2e7d32; padding: 4px 8px; border-radius: 4px; font-weight: bold; }

</style>

</head>

<body>

<h1>Khám Phá Địa Điểm Du Lịch</h1>

<button id="btn-theme">Chuyển sang chế độ Chữ to / Tương phản cao</button>

<hr>

<div class="card">

<h2>Bãi Cháy Hạ Long</h2>

<p>Giá: <strong style="color: var(--color-secondary);">1.500.000 VNĐ</strong></p>

<span class="badge">Hỗ trợ người khuyết tật (Lối đi xe lăn)</span>

</div>

</body>

</html>

2. File public/detail.html (Trang Chi tiết Địa điểm/Tour): Dựng khung chứa tiêu đề, hình ảnh, mô tả chi tiết và các tiện ích hỗ trợ. 3. File public/booking.html (Trang Đặt dịch vụ/Tour): Dựng khung form nhập liệu có các ô: Họ tên, Ngày đi, Số lượng khách, Ghi chú đặc biệt (cần xe lăn/hỗ trợ).

Bước 3: Đánh giá và Khớp nối API với Trung Anh (V3)

- Mở file Hợp đồng API v0.1 của Trung Anh vừa gửi.

- Mở file booking.html và index.html của bạn ra đối chiếu:

  - Kiểm tra các ô nhập liệu (ví dụ: destination_id, booking_date, special_note) trên Form HTML của bạn xem đã có đủ tên thuộc tính trùng khớp với Request Body JSON mà Trung Anh thiết kế trong API POST /api/v1/bookings chưa.

  - Xác nhận với Trung Anh: "Tớ đã khớp tên trường trên UI của tớ đúng chuẩn API của câu rồi nhé!"

GIAI ĐOẠN 3: XUẤT TÀI LIỆU VÀ CHỤP MINH CHỨNG UI (Phút 95 - 130)

Bước 1: Tạo file Tài liệu UI Token & Wireframe

- Mở các trang web HTML bạn vừa dựng trên trình duyệt Chrome/Edge.

- Chụp 3-4 tấm ảnh màn hình:

  - Ảnh 1: Trang danh sách tour ở chế độ giao diện chuẩn.

  - Ảnh 2: Trang danh sách tour ở chế độ Tương phản cao / Chữ to (data-theme="accessible").

  - Ảnh 3: Trang Form đặt tour có hỗ trợ ghi chú cho người khuyết tật.

- Mở Word, dán các đoạn code Design Tokens (tokens.css) và dán kèm hình ảnh minh họa màn hình vào.

- Xuất file PDF đặt tên là: Khung_UI_va_DesignTokens.pdf.

Bước 2: Commit mã nguồn lên Git

Mở Terminal gõ các lệnh đẩy bài lên nhánh của bạn:

Bash

git add .

git commit -m "feat(V4): Hoan thanh Design Tokens CSS va Khung UI 3 trang Buoi 4"

git push origin feature/v4-frontend-b04

Lên GitHub/GitLab bấm Create Merge Request / Pull Request để nhập code vào nhánh dev và nhắn Ngọc Anh vào duyệt merge.

GIAI ĐOẠN 4: BAN BÀO BÀI VÀ CHUẨN BỊ NGHIỆM THU (Phút 130 - 180)

Bước 1: Gửi file cho Trưởng nhóm Ngọc Anh (V1)

Chuyển file Khung_UI_va_DesignTokens.pdf cho Ngọc Anh gom vào thư mục nộp bài 01_SanPham/.

NHI LINH

GIAI ĐOẠN 1: PULL CODE & KHỞI TẠO DỰ ÁN KIỂM THỬ (Phút 20 - 55)

Bước 1: Kéo mã nguồn mới nhất từ nhánh dev về máy

Mở Terminal / Git Bash trên máy cá nhân và gõ chuỗi lệnh sau:

cd CSE703073_Nhom14_DuLich

git checkout dev

git pull origin dev

# Tạo nhánh làm việc riêng của Nhi Linh cho Buổi 04

git checkout -b feature/v5-qa-b04

Bước 2: Tạo cấu trúc thư mục chứa tài liệu Kiểm thử

Tạo thư mục làm việc QA ngay trong dự án:

mkdir -p tests/

GIAI ĐOẠN 2: LẬP KẾ HOẠCH & XÂY DỰNG 60 TEST CASES (Phút 55 - 110)

Đây là nhiệm vụ cốt lõi quan trọng nhất của Nhi Linh trong Buổi 4!

Bạn sẽ tạo file Excel Bang_Phan_Bo_60_Ca_Kiem_Thu.xlsx (hoặc tạo file Markdown/Excel để xuất ra). Bảng kiểm thử bắt buộc phải đủ 60 ca chức năng phủ rộng toàn bộ hệ thống du lịch của Nhóm 14.

Cấu trúc chuẩn 8 cột của Bảng Test Cases:

- Test Case ID (Mã ca kiểm thử)

- Mô-đun / Chức năng

- Tên Ca Kiểm Thử (Test Scenario)

- Các Bước Thực Hiện (Steps)

- Dữ Liệu Đầu Vào (Input Data)

- Kết Quả Mong Đợi (Expected Result)

- Loại Kiểm Thử (Chức năng / Ngoại lệ / Biên / Giao diện / Tiếp cận)

- Trạng Thái (Pass / Fail / Pending)

📋 MẪU PHÂN BỔ DỰA TRÊN 60 CA KIỂM THỬ CỤ THỂ (DÁN VÀO EXCEL):

Bạn chia 60 ca test thành 5 Nhóm Chức Năng Chính:

Nhóm 1: Quản lý Tài khoản & Xác thực (12 Test Cases - TC01 đến TC12)

- TC01: Đăng ký tài khoản mới với email chưa tồn tại (Kịch bản chuẩn - Pass).

- TC02: Đăng ký tài khoản với email trùng lặp đã có trong DB (Kịch bản ngoại lệ - Báo lỗi trùng email).

- TC03: Đăng ký tài khoản với mật khẩu yếu < 6 ký tự (Kiểm tra ràng buộc độ mạnh mật khẩu).

- TC04 - TC06: Kiểm tra bỏ trống các trường bắt buộc (Họ tên, Email, Mật khẩu).

- TC07: Đăng nhập đúng email và mật khẩu (Đăng nhập thành công, chuyển hướng trang chủ).

- TC08: Đăng nhập sai mật khẩu (Báo lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng").

- TC09: Đăng nhập với tài khoản chưa đăng ký.

- TC10 - TC12: Đăng xuất, Đổi mật khẩu, Quên mật khẩu.

Nhóm 2: Tìm kiếm, Lọc & Chi tiết Địa điểm Du lịch (15 Test Cases - TC13 đến TC27)

- TC13: Xem danh sách toàn bộ địa điểm du lịch (API GET /api/v1/destinations trả status 200).

- TC14: Tìm kiếm địa điểm theo từ khóa hợp lệ (ví dụ: "Hạ Long").

- TC15: Tìm kiếm địa điểm từ khóa không tồn tại (Hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả").

- TC16: Tìm kiếm chứa ký tự đặc biệt hoặc mã độc HTML/SQL Injection (Kiểm tra an toàn dữ liệu).

- TC17: Lọc địa điểm theo khoảng giá (Giá từ - Giá đến).

- TC18: Lọc địa điểm theo tiêu chí tiếp cận: Có đường dốc xe lăn (ramp_slope <= 12%).

- TC19: Lọc địa điểm theo tiêu chí: Cửa rộng cho xe lăn (door_width >= 70cm).

- TC20: Lọc địa điểm có hỗ trợ thang máy / nhà vệ sinh tiếp cận.

- TC21 - TC23: Kết hợp nhiều bộ lọc cùng lúc.

- TC24: Xem trang chi tiết địa điểm với ID hợp lệ (Trả thông tin đầy đủ).

- TC25: Xem trang chi tiết địa điểm với ID không tồn tại (Trả lỗi 404 Not Found).

- TC26 - TC27: Kiểm tra hiển thị hình ảnh album và thông báo dịch vụ đi kèm.

Nhóm 3: Đặt Dịch vụ / Đặt Tour (13 Test Cases - TC28 đến TC40)

- TC28: Đặt tour thành công khi nhập đầy đủ thông tin hợp lệ (API POST /api/v1/bookings status 201).

- TC29: Đặt tour với ngày đặt nằm trong quá khứ (Lỗi Validation 422 - Ngày không hợp lệ).

- TC30: Đặt tour với số lượng khách = 0 hoặc là số âm (Giá trị biên âm).

- TC31: Đặt tour vượt quá số lượng chỗ trống tối đa của đoàn.

- TC32: Nhập ghi chú yêu cầu hỗ trợ đặc biệt (Xe lăn / Trợ lý đi cùng).

- TC33 - TC36: Bỏ trống các ô bắt buộc trên form đặt tour (Họ tên, Số điện thoại, Ngày đi).

- TC37 - TC40: Hủy đơn đặt tour, Xem lịch sử đơn đặt tour, Thay đổi thông tin đơn đã đặt.

Nhóm 4: Giao diện & Tính năng Tiếp cận / Chữ to (10 Test Cases - TC41 đến TC50)

- TC41: Kiểm tra nút chuyển đổi chế độ Tương phản cao / Chữ to (data-theme="accessible").

- TC42: Kiểm tra kích thước font chữ trên màn hình di động (Responsive 375px).

- TC43: Kiểm tra kích thước font chữ trên màn hình Tablet (768px) và Desktop (1440px).

- TC44: Kiểm tra khoảng cách các nút bấm (Button touch size ≥ 44x44px cho người cao tuổi).

- TC45 - TC50: Kiểm tra màu sắc tương phản (Contrast ratio), phím Tab điều hướng không cần chuột.

Nhóm 5: Kiểm thử API & Xử lý Ngoại lệ Hệ thống (10 Test Cases - TC51 đến TC60)

- TC51: Kiểm tra API Endpoint /api/v1/destinations trả về cấu trúc JSON đúng Hợp đồng của Trung Anh.

- TC52: Kiểm tra Header Content-Type: application/json của API Response.

- TC53: Kiểm tra phản hồi API khi mất kết nối Cơ sở dữ liệu (Status 500 Internal Error).

- TC54 - TC60: Kiểm tra bảo mật API (CSRF token, rate limit tránh spam request).

GIAI ĐOẠN 3: ĐỐI CHUYỂN KẾT QUẢ VỚI TRUNG ANH (V3) & XUÂN HOÀN (V4) (Phút 110 - 130)

- Làm việc với Trung Anh (Backend): Mở file Hợp đồng API v0.1 ra. Soi các Status code 200, 201, 400, 404, 422 mà Trung Anh đã quy định xem có trùng khớp 100% với cột Expected Result trong nhóm Test Cases 5 của bạn không.

- Làm việc với Xuân Hoàn (Frontend): Mở giao diện booking.html và tokens.css ra. Kiểm tra nút bấm chuyển chế độ accessibility xem có khớp với các ca test từ TC41 đến TC50 không.

- Xuất file Excel thành: Bang_Phan_Bo_60_Ca_Kiem_Thu.xlsx (hoặc lưu dưới dạng PDF/Markdown).

GIAI ĐOẠN 4: COMMIT VÀ BÀN GIAO FILE CHO TRƯỞNG NHÓM (Phút 130 - 160)

Bước 1: Đẩy file Kế hoạch Kiểm thử lên Git

Mở Terminal chạy các lệnh:

Bash

git add .

git commit -m "docs(V5): Hoan thanh Bang phan bo 60 ca kiem thu Buoi 04"

git push origin feature/v5-qa-b04

Lên GitHub/GitLab bấm Create Merge Request để nhập bài vào nhánh dev và báo Ngọc Anh duyệt.

Bước 2: Bàn giao file cho Ngọc Anh (V1)

Gửi file Bang_Phan_Bo_60_Ca_Kiem_Thu.xlsx cho Ngọc Anh để gom vào thư mục nộp bài Canvas 01_SanPham/.